
Commune de Saint-Léger



**Rapport annuel de l’opération de développement rural**

**Année 2021**

Validité du PCDR : 22/11/2028 **Mars 2022**

# Annexe 1 : Situation générale de l’opération

##### La stratégie du PCDR

|  |  |
| --- | --- |
| ***À dix ans, un territoire qui…*** | |
| Objectifs généraux | Objectifs spécifiques |
| **active progressivement son potentiel d’activités économiques** | crée les conditions favorables à l’entreprenariat |
| explore les voies possibles de l’économie circulaire |
| inclut les agriculteurs dans son défi |
| favorise la consommation locale et le circuit court |
| accroît son attractivité touristique et son offre HoReCa |
| **crée de nouvelles modalités de vie en société** | tisse des liens supplémentaires, de diverses natures, entre villages et entre habitants |
| répond aux besoins de chacun selon son âge |
| élargit son assise culturelle |
| dynamise son secteur associatif |
| renouvelle les manières de partager l’espace, l’habitat, la mobilité |
| prépare l’avenir des soins de santé de proximité |
| **reconsidère ses richesses** | accroît et protège sa nature ordinaire, en tous lieux |
| crée l’énergie dont il a besoin |
| réduit ses besoins en ressources naturelles et en énergie |
| affirme et maintient l’identité de ses villages |
| Objectif transversal | |
| **valorise au mieux son espace disponible** | |
| Éléments de méthode | |
| **se donne les moyens de ses objectifs** | |
| Défi | |
| **Un territoire qui entraîne chacun dans une dynamique collective de changement !** | |

##### Tableau des projets réalisés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorité du PCDR | Numéro de projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
| Lot 1 | PI-1-002 | Plateforme des acteurs culturels Résultats :   * Etablissement d’une convention avec le CEC Tribal Souk * Création du festival Léo des arts | / | Fonds propres |
| Lot 1 | PI-1-003 | L’énergie autrement Résultats :   * 2018 : Réalisation du PAED * 2019 : Recrutement conseiller énergie * 2020 : Partenariat avec PNG pour accompagnement des PAED (Pollec) * Développement d’actions pour l’énergie : panneaux photovoltaïques sur bâtiments publics, primes aux particuliers… | / | Fonds propres |
| Lot 1 | PI-1-004 | Lancement de dynamiques citoyennes de transition Résultats :   * Création du groupe « Saint-Léger en transition » * Actions réalisées : cycle d’information zero déchet, mise en place d’une donnerie, organisation de « gratiféria », sensibilisation dans les écoles (éconologie) * Actions en cours : mise en place d’un système d’autostop organisé * Création de l’appel Citoyens en action (fond d’impulsion) | / | Fonds propres |
| Lot 1 | PI-1-005 | Naturapiculture Résultats :   * 2019 : Mise en place du groupe nature. Réalisation d’actions diverses (cap hirondelles, concours photos) * 2021 : projets initiés dans le cadre de l’appel BiodiverCité. Cet appel remplace la possibilité de mise en place de PCDN | / | Fonds propres |

##### Tableau des projets en cours

Sont ici détaillées toutes les avancées significatives relatives à un projet du PCDR, même si ces avancées ne font l’objet d’aucun financement et/ou ne représentent qu’une petite partie du travail à accomplir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorité du PCDR | Numéro de projet | Intitulé du projet | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d’avancement du projet |
| Lot 2 | PM-2-003 | Création d’aires de convivialité dans les villages | DR Infrasports  Fonds propres | Auteur désigné le 27/12/2021 Demande de convention prévue fin 1er trimestre 2022  2021 : Achat d’un étang à Chatillon pour compléter le projet (étang accessible depuis l’espace de convivialité via un cheminement qui longe le Ton depuis la résurgence située à proximité du terrain de foot) |
| Lot 1 | PM-1-002 | Création d’un réseau de voies lentes |  | -Cœur de Saint-Léger (voie la vache) : 800 m pouvant bénéficier d’un subside Di Antonio, mais faute d’offre l’appel à dû être relancé-Connexion vers Arlon : tout est prêt pour pouvoir demander subside et même introduire un permis d’urbanisme. Le SPW va subsidier dans le cadre du Ravel -Connexion vers Virton : il restera 1 km à financer  -Liaison vers Meix et Rachecourt : traversée de Meix à refaire en priorité (la piste actuelle n’est pas suffisamment large)  -Ruelles et « Voyettes » : entretien des voies existantes réalisé en partie  -Rencontre de la commune de Virton en février 2021 et de la commune d’Etalle en mars 2021 et février 2022 pour aborder les connexions transcommunales |
| Lot 2 | PM-2-001 | Création d’un Centre médical | Subside régional Cabinet rural Subside provincial Filux | Regroupement de 3 médecins dans une initiative commune. Coaching des médecins pour définition de l’entraideDéveloppement d’un secrétariat commun  * Projet de cabinet rural (subsides SPW et Province obtenus) abandonné en raison de l’implantation d’une infrastructure privée |
| Lot 2 | PM-2-005 | Création de réseaux de chaleur | Fonds propres | Achat d’un bâtiment à l’arrière de l’administration communale dans l’objectif d’y installer la chaufferie. Le bâtiment sera accessible en 2024. |
| Lot 2 | PI-2-003 | Action de communication pour une meilleure connaissance de l’agriculture | Commune | Quelques articles rédigés dans le bulletin communal avec l’aide d’une habitante passionnée. |
| Lot 2 | PM-2-008 | Création d’un nouvel espace d’accueil pour le SI | CGT | Cet espace est envisagé dans le projet de rénovation du complexe de Saint-Léger |
| Lot 3 | PM-3-008 | Aménagement de points de vue et sensibilisation sur les paysages | Fonds propres | Charte paysagère de Gaume en finalisation (Parc Naturel de Gaume) Travail du SI sur les points de vue |
| Lot 3 | PM-3-003 | Création d’espaces dédiés aux clubs des jeunes | Commune | Club des jeunes de Châtillon dans la maison Turbang |
| Lot 3 | PM-3-004 | Création d’un nouvel espace d’accueil pour la petite enfance | Commune | Espace d’accueil extrascolaire à Châtillon dans le Cercle Saint-Pierre |
| Lot 3 | PM3-006 | Soutien à la vente de produits locaux par la création d’un espace de vente | Commune | En cours par le biais du PCS Localisation : près de l’Administration communale à Saint-Léger |

##### Tableau des projets en attente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorité du PCDR | Numéro de projet | Intitulé du projet | Pouvoir(s) subsidiant(s) envisagés |
| Lot 1 | PM-1-001 | Saint-Léger - création d’une maison rurale à caractère multiservices dans la maison Guillaume | DR – fonds propres |
| Lot 1 | PM-1-003 | Création d’un complexe d’appartements de type intergénérationnel à Saint-Léger | DR |
| Lot 1 | PI-1-001 | Aménagement du territoire de demain |  |
| Lot 2 | PM-2-002 | Création d’un atelier rural | DR |
| Lot 2 | PM-2-004 | Valorisation de la vallée du lac | DR – CGT |
| Lot 2 | PM-2-006 | Création de logements tremplins | DR |
| Lot 2 | PM-2-007 | Création d’un espace équipé promouvant l’usage de véhicules à faibles émissions | DR ou à déterminer |
| Lot 2 | PI-2-001 | Accompagnement & animation économiques et touristiques |  |
| Lot 2 | PI-2-002 | Mobilité active, sécurisée et durable |  |
| Lot 3 | PM-3-001 | Création d’une Maison rurale multiservices | DR |
| Lot 3 | PM-3-002 | Création d’une structure de type Centre de Jour pour les personnes âgées | DR ou à déterminer |
| Lot 3 | PM-3-005 | Création d’un centre d’interprétation de la sidérurgie et de la vie rurale | DR ou à déterminer |
| Lot 3 | PM-3-007 | Aménagement des entrées de village | DR |
| Lot 3 | PM-3-009 | Création d'un parcours-détente en forêt | DR – CGT – Infrasports |
| Lot 3 | PI-3-001 | Soutien, promotion et fédération des activités associatives |  |
| Lot 3 | PI-3-002 | Inventaire, valorisation et promotion du petit patrimoine populaire |  |
| Lot 3 | PI-3-003 | Amplification de l'effort de prise en charge des enfants et de la jeunesse |  |
| Lot 3 | PI-3-004 | Vers une forêt durable |  |

###### Le projet de création d’une maison rurale multiservices à Saint-Léger a fait l’objet d’une convention faisabilité qui a été abandonnée en raison du problème de stationnement (impossibilité d’acquérir la parcelle prévue pour le parking) et ses implications financières. Si le subside est abandonné, le projet n’est pour sa part que reporté

##### Tableau des projets abandonnés

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorité du PCDR | Numéro de projet | Intitulé du projet | Raison de l’abandon |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

##### Tableau des initiatives nouvelles

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lien au PCDR | Intitulé du projet | Description de l’initiative Constat et justification | Date de réalisation |
| Un territoire qui reconsidère ses richesses ;   * crée l’énergie dont il a besoin * réduit ses besoins en ressources naturelles et en énergie | Engagement d’un conseiller en énergie | Au vu du besoin de mettre en œuvre le PAED, la commune a engagé un employé affecté à mi-temps à l’énergie | 2018 |
| Un territoire qui active progressivement son potentiel d’activités économiques :   * crée les conditions favorables à l’entreprenariat | Création de locaux dans la maison Turbang à Chatillon | Travaux réalisés Possibilités d’utiliser les locaux pour faire du coworking | 2021 |
| Un territoire qui crée de nouvelles modalités de vie en société   * tisse des liens supplémentaires, de diverses natures, entre villages et entre habitants * renouvelle les manières de partager l’espace, l’habitat, la mobilité | Création d’un fonds d’impulsion des projets citoyens | Fonds annuel de 2500 euros : appel à projets de 500 euros max. Comité de sélection = CLDR | Projets rentrés :   * 2020 : un poulailler collectif * 2021 : un poulailler collectif, un pré-verger et un potager collectif * 2022 : appel à projets citoyens en cours |
| Création d’une donnerie communale | Projet issu du groupe citoyen transition | Inauguration mars 2020. Agrandissement prévu en 2022. |
|  | Création d’un terrain multisport rue des forgettes à Saint-Léger |  | Auteur désigné en 2020 |
|  | Création d’un complexe polyvalent à Meix-le-Tige |  | Auteur désigné en 2020 |
|  | Acquisition d’un étang à Chatillon | Etang situé à proximité du terrain de foot et du futur espace de convivialité à Chatillon (un chemin connecte les deux espaces) | Achat en 2021 |

# Annexe 2 : Tableaux détaillant l’avancement physique et financier des projets en phase d’exécution de travaux et les conventions en cours

##### Création d’aires de convivialité dans les villages

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme** | **Intitulé du projet** | | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **2022** | PCDR | **PM-2-003 – Création d’aires de convivialité dans les villages** | | *Création d’un espace dédié à la convivialité et ouvert à tous dans chacun des trois villages de la commune.* |  |
|  |  | | **Etat d’avancement physique du projet :** | | **Date :** |
|  |  | | Désignation de l'auteur de projet : | | **27/12/2021** |
|  |  | | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | |  |
|  |  | | Approbation de l'avant-projet par la R.W | |  |
|  |  | | Approbation du projet par l'A.C. **+ avenant** | |  |
|  |  | | Approbation du projet par le Ministre **+ avenant** | |  |
|  |  | | Adjudication : | |  |
|  |  | | Décision d'attribution du marché | |  |
|  |  | | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | |  |
|  |  | | Début des travaux | |  |
|  |  | | Réception provisoire | |  |
|  |  | | Décompte final | |  |
|  |  | | Réception définitive | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | | **Etat d’avancement financier du projet :** | | **Montant :** |
|  |  | | Montant conventionné à 100% | |  |
|  |  | | Montant du subside développement rural | |  |
|  |  | | Montants cumulés payés à l’entrepreneur | |  |

# Annexe 3: Tableau rapport comptable et fonctionnement d’un projet terminé (Décompte final < 10 ans).

##### Pas de projet terminé à l’heure actuelle

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Décompte final** | |
| **Montant** | **Date approbation** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat du patrimoine : | | | | | |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | | | **Oui** | | **Non** |
| **Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous** | | | | | |
|  | Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente | |  | | |
|  | Montant de la vente | |  | | |
|  | Modalités de réaffectation du montant de la vente | |  | | |
| **Le bien est-il loué ?** | | | **Oui** | **Non** | |
| **Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.** | | | | | |
|  | Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) | |  | | |
|  | Recettes générées par l’exploitation du patrimoine | Type : | Montant annuel | |  |
|  | Charges liées à l’exploitation du patrimoine | Type : | Montant annuel | |  |
|  | Type : | Montant annuel | |  |
|  | Bénéfices = recettes moins charges | | Montant annuel | |  |
|  | Réaffectation des bénéfices |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Fonctionnement du projet et utilisation du bien | |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Impact des activités sur l’emploi |  |

# Annexe 4: Rapport de la commission locale de développement rural

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Année de l’installation de la CLDR** | **Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur** | **Dernière date de composition de la CLDR** | **Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur** |
| 2016 | 2016 | 1er avril 2021 | 1er avril 2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date des réunions durant l’année écoulée** | **Nombre de présents** | **Ordre du jour** |
| **1er avril 2021** | **24 membres de CLDR**  ***6 personnes excusées*** | Mise en place de la CLDR renouvelée  Présentation du PCDR de Saint-Léger  Rapport annuel de l’ODR  ROI  Divers |
| **3 juin 2021** | **23 membres CLDR + 3 ext**  ***5 personnes excusées*** | Actus PCDR  Fonds d’impulsion « Citoyens en action » : CLDR pour comité de sélection des projets rentrés |

**Le groupe « Saint-Léger en transition » :**

Ce groupe s’est réuni 1 fois en plénière, par visioconférence (23 mars 2021) ; actions 2021 : mise en place du projet d’auto-stop organisé, donnerie

# ANNEXE 5: PROGRAMMATION TRIENNALE

##### Programmation triennale

|  |  |
| --- | --- |
|  | Intitulé et n° du projet |
| 2022 | PM-2-003  Création d’aires de convivialité dans les villages |
| 2023 | PM-1-002  Création d’un réseau de voies lentes |
| 2024 | PM-3-009  Création d’un parcours-détente en forêt |

Projets potentiellement éligibles en développement rural :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | PM-1-002 | Création d’un réseau de voies lentes |  |
| Lot 1 | PM-1-003 | Création d’un complexe d’appartements de type intergénérationnel à Saint-Léger |  |
| Lot 2 | PM-2-002 | Création d’un atelier rural |  |
| Lot 2 | PM-2-003 | Création d’aires de convivialité dans les villages |  |
| Lot 2 | PM-2-004 | Valorisation de la vallée du lac |  |
| Lot 2 | PM-2-005 | Création de réseaux de chaleur |  |
| Lot 2 | PM-2-006 | Création de logements tremplins |  |
| Lot 2 | PM-2-007 | Création d’un espace équipé promouvant l’usage de véhicules à faibles émissions |  |
| Lot 2 | PM-2-008 | Création d’un nouvel espace d’accueil pour le SI |  |
| Lot 3 | PM-3-001 | Création d’une Maison rurale multiservices |  |
| Lot 3 | PM-3-002 | Création d’une structure de type Centre de Jour pour les personnes âgées |  |
| Lot 3 | PM-3-003 | Création d’espaces dédiés aux clubs des jeunes |  |
| Lot 3 | PM-3-004 | Création d’un nouvel espace d’accueil pour la petite enfance |  |
| Lot 3 | PM-3-005 | Création d’un centre d’interprétation de la sidérurgie et de la vie rurale |  |
| Lot 3 | PM-3-006 | Soutien à la vente de produits locaux par la création d'un espace de vente |  |
| Lot 3 | PM-3-007 | Aménagement des entrées de village |  |
| Lot 3 | PM-3-008 | Aménagement de points de vue et sensibilisation sur les paysages |  |
| Lot 3 | PM-3-009 | Création d'un parcours-détente en forêt |  |